СМЕШАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ · ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И НАСТРОЙКИ

Функциональное ТЗ G3.INT «Интеграция новой верстки Oracle / Nebula с backend Confideline»

Продуктовая постановка для вычитки и согласования с программистом.

# 1. Цель

Подключить новую верстку Oracle / Nebula к существующему backend Confideline так, чтобы клиент получил новый интерфейс сайта, а все данные, действия, права, деньги и состояния продолжали работать через единую серверную логику проекта.

Итогом должна быть не отдельная статическая копия сайта и не набор демонстрационных HTML-страниц, а рабочие страницы на реальных маршрутах Confideline.

# 2. Место G3.INT в общем продукте

принятая верстка Oracle / Nebula + реальные маршруты и данные Confideline + правила G1, G2 и G3.1–G3.7 -> рабочие клиентские страницы -> G3.5 сквозная приемка клиентского пути

G3.INT отвечает за интеграцию представления с backend. Это сквозной implementation package, а не новая продуктовая задача: он не меняет канонический реестр 30 задач, не придумывает бизнес-правила и не заменяет G3.5, которая независимо проверяет уже собранный продуктовый путь.

Класс G3.INT: MIXED. Основная layout/backend-интеграция относится к разработке. Работа с контентом и настройками остаётся у существующих admin-владельцев.

Подпоток G3.INT.I18N имеет класс OPS_FIRST:

1.  moderator/super-admin инвентаризирует видимые строки;

2.  ищет и переиспользует существующие keys;

3.  заполняет RU/EN и необходимые rollout-locales через существующий раздел Языки;

4.  выполняет cache refresh, admin readback и public readback;

5.  классифицирует остатки как existing_ok, translation_missing, key_missing, broken_binding или runtime_gap;

6.  Игорь получает только key_missing, broken_binding, hardcoded production copy, placeholder/pluralization defect, unsafe import-runtime или иной доказанный technical gap.

# 3. Продуктовый результат

После выполнения задачи:

1.  новая верстка открывается на целевых маршрутах сайта;

2.  страницы получают реальные данные, а не демонстрационные значения;

3.  все видимые действия выполняют реальные серверные операции;

4.  гость и авторизованный клиент видят корректные для своей роли состояния;

5.  существующие URL, языки, SEO, авторизация и история пользователя не ломаются;

6.  старую версию можно безопасно вернуть без потери данных;

7.  G3.5 может проверить единый путь от витрины до консультации.

# 4. Границы задачи

## Входит

•  общий клиентский shell новой версии: header, navigation, footer, mobile navigation и общие состояния;

•  витрина G3.1;

•  expert-only dashboard, каталог, country/city/category surfaces G3.2;

•  профиль Эксперта G3.3;

•  подбор и matching result G3.4;

•  login, signup и возврат пользователя в начатый сценарий;

•  подключение реальных карточек Экспертов, специализаций, методов, цены, availability, rating и reviews;

•  подключение фильтров, сортировки, pagination и empty states;

•  переходы в бесплатный диалог, consultation request и другие разрешенные действия;

•  отображение персональных состояний клиента: баланс, активная/ожидающая консультация и последние консультации там, где это предусмотрено владельцем функции;

•  инвентаризация всех видимых строк новой верстки, создание недостающих translation keys и заполнение переводов через существующую систему языков Confideline;

•  существующая система переводов, SEO и локализованных маршрутов;

•  безопасный поэтапный rollout и rollback;

•  runtime evidence для каждой интегрированной поверхности.

## Не входит

•  изменение продуктовых правил G1/G2;

•  новая state machine консультации;

•  изменение финансовых формул, packages, refunds или Agent accruals;

•  разработка отдельной второй админ-панели;

•  перенос внутренних staff-экранов в публичную верстку;

•  автоматическое признание всех Oracle / Nebula HTML production-ready;

•  полный редизайн экранов, для которых нет принятого source-backed варианта;

•  сквозной release verdict — его выдает G3.5;

•  удаление legacy-кода до успешного rollout и rollback proof.

# 5. Роли и видимость

## Гость

Видит публичную витрину, каталог, региональные страницы и профиль Эксперта. При попытке написать или начать персональный сценарий проходит авторизацию, после которой возвращается к выбранному Эксперту и сохраненному intent.

## Клиент

Видит те же публичные поверхности и свои персональные данные: разрешенные действия, баланс, связанные диалоги и консультационные состояния. Не видит внутренние ID, Agent, staff-комментарии и служебные причины.

## Эксперт

На публичном сайте представлен своей экспертной анкетой. G3.INT не дает ему новых прав редактирования и не раскрывает внутренние данные других анкет.

## Агент и модератор

Не получают отдельного публичного режима новой верстки. Их рабочие функции остаются в staff/admin-контуре соответствующих задач.

## Super-admin

Видит фактическую версию интерфейса, карту подключенных поверхностей, режим rollout, источник данных, ошибки binding и audit переключений. В MVP управление доступно super-admin; дальнейшие права назначаются через существующий permissions.

# 6. Реестр интегрируемых поверхностей

G3.INT использует тот же стабильный реестр, что G3.6/G3.7:

1.  home;

2.  dashboard_catalog;

3.  country;

4.  city;

5.  category;

6.  matching_result;

7.  thematic_block;

8.  expert_profile.

Дополнительно подключаются общие auth-состояния и shared shell. Они не становятся новыми eligibility surfaces и не создают параллельную taxonomy.

Для каждой поверхности должна существовать явная карта:

•  целевой route;

•  source layout и его статус;

•  владелец данных;

•  видимые действия;

•  loading/empty/error states;

•  режим rollout;

•  runtime acceptance status.

Скрытые aliases и неявное наследование маршрутов запрещены.

# 7. Правила использования верстки Oracle / Nebula

1.  Figma и source-backed Oracle / Nebula страницы задают визуальный результат.

2.  Статический HTML является источником структуры и поведения интерфейса, но не источником бизнес-данных.

3.  Демонстрационные имена, цены, рейтинги, online-статусы, reviews и counters не переносятся в рабочий сайт.

4.  Исторические или заблокированные layout-кандидаты не включаются публично без отдельного source/visual gate.

5.  Общие принятые components и responsive rules переиспользуются, а не копируются в независимые версии для каждой страницы.

6.  Если layout расходится с принятым PM-ТЗ, продуктовое поведение определяется PM-ТЗ; визуальное расхождение возвращается на согласование, а не исправляется новой бизнес-логикой.

# 8. Основной сценарий интеграции поверхности

Для каждой поверхности Игорь:

1.  фиксирует действующий route и фактическое текущее поведение;

2.  связывает route с принятой новой версткой;

3.  заменяет demo data реальными источниками владельцев G1–G3;

4.  связывает каждую CTA, форму, filter и pagination с реальным действием;

5.  реализует loading, empty, error и unauthorized состояния;

6.  проверяет языки, SEO, mobile/desktop и role visibility;

7.  включает поверхность сначала в preview;

8.  проводит runtime-проверку;

9.  включает ограниченный rollout;

10.  сохраняет возможность отката к предыдущему представлению без отката пользовательских данных.

# 9. Данные и единые владельцы

G3.INT только отображает или передает данные владельцев:

•  профиль, специализации, methods и reviews — G3.3/G3.6;

•  display/action eligibility и порядок — G3.7;

•  matching result — G3.4;

•  effective price в credits/minute и баланс — G2.1;

•  request, consent, session и history — G1.2/G1.3;

•  постоянный диалог и сообщения — G1.2;

•  availability и assignment — G6;

•  support/refund indicators — G4/G2.3.

G3.INT не хранит параллельные копии этих данных и не рассчитывает собственную цену, eligibility, rating или session status.

# 10. Карточки Экспертов

Одна и та же анкета на home, dashboard, country, city, category, matching result и related blocks должна использовать единый контракт данных.

Карточка:

•  показывает только фактические публичные поля;

•  получает effective price в credits/minute;

•  получает real availability;

•  получает итоговые capabilities G3.7;

•  не показывает недоказанные counters или KPI;

•  ведет в канонический профиль;

•  не обещает немедленный paid start;

•  непосредственно перед финансовым стартом проходит свежие guards G1/G2/G6.

# 11. Действия, формы и авторизация

Каждое видимое действие обязано иметь реальный результат.

•  Гостевая CTA сохраняет выбранного Эксперта, тему и введенный вопрос, затем открывает auth.

•  После успешной авторизации пользователь возвращается в исходный сценарий.

•  Повторная отправка формы не создает дубль действия.

•  Недоступное или запрещенное действие отклоняется server-side, даже если вызвано напрямую.

•  При устаревшем availability/price/eligibility интерфейс получает актуальное состояние и не продолжает ложный сценарий.

•  Ошибка одного действия не должна повреждать профиль, баланс, диалог или session.

Кнопки без реального backend-result не показываются как рабочие.

# 12. URL, языки и SEO

Обязательный P0 workstream G3.INT.I18N выполняется внутри G3.INT и не создаёт новую продуктовую задачу или вторую translation-админку.

1.  Сохраняется мультиязычная структура /{lang}/....

2.  Каждая видимая системная строка новой верстки заменяется стабильным translation key; hardcoded клиентские тексты в production запрещены.

3.  До подключения страницы moderator/super-admin формирует реестр: key, назначение, поверхность, контекст, утверждённый русский и английский текст, placeholders/pluralization, допустимость HTML, functional owner, статус каждого языка и technical disposition.

4.  Сначала выполняется поиск существующего key. Если key существует, moderator заполняет или исправляет перевод и делает readback. Только доказанное отсутствие key или broken binding передаётся Игорю; новый key остаётся редактируемым в разделе Языки. Отдельная система переводов Oracle / Nebula не создаётся.

5.  Русский и английский являются обязательной исходной парой. До включения конкретной публичной локали все обязательные ключи этой поверхности должны иметь проверенный перевод на соответствующий включённый язык.

6.  Набор «необходимых языков» определяется явной матрицей surface × rollout locale в управлении rollout G3.INT. Она ссылается на существующие Language IDs и не копирует переводы; глобальный статус языка сам по себе не означает, что новая Nebula-поверхность уже готова для этой локали.

7.  Динамические значения, имена, цены, числа и даты не копируются в ключи, а передаются как типизированные и безопасно экранированные placeholders. Для plural forms и форматирования используется действующий механизм выбранной локали.

8.  Один ключ не переиспользуется для нового смысла. Изменённый смысл получает новый key либо явную versioned migration; устаревший key выводится из использования контролируемо.

9.  G1–G4 и другие функциональные владельцы предоставляют утверждённый смысл сообщений; moderator размещает и переводит его. Игорь отвечает только за отсутствующие/сломанные key bindings и runtime, но не переписывает product, financial, support или legal-правила.

10.  Активный язык сохраняется при переходах, auth и возврате в intent.

11.  Canonical, title, description, hreflang и index/noindex читаются из существующих владельцев SEO/translation.

12.  Персональные dashboard, баланс, dialogs и consultation states не индексируются.

13.  Изменение route требует явного redirect/canonical решения; тихие дубли URL запрещены.

14.  Старые внешние ссылки не должны вести на 404 после rollout.

15.  Массовая загрузка переводов использует существующий import-контур только в безопасном translation-only режиме: preview/dry-run и diff обязательны, а создание языка, изменение его глобального статуса и изменение нецелевых ключей запрещены.

16.  Перед импортом сохраняются preimage и hash целевых значений. Запись выполняется как один контролируемый batch: ошибка в одном элементе не оставляет частично применённый набор.

17.  Повторная загрузка того же пакета идемпотентна и показывает 0 changes. Конфликт с ручной правкой после preimage останавливает batch и требует нового preview.

18.  Для batch фиксируются actor, time, source package, target locales/keys, diff, result и rollback reference. После записи обязательны cache refresh, admin readback и public readback.

# 13. Состояния страницы

Каждая динамическая поверхность имеет:

•  loading — skeleton без фиктивных данных;

•  ready — реальные данные и разрешенные действия;

•  empty — понятное отсутствие результатов и безопасный следующий шаг;

•  unauthorized — auth с сохранением intent;

•  stale — обновление данных и отмена устаревшего действия;

•  error — безопасное сообщение и retry без дубля;

•  degraded — только те данные и действия, истинность которых подтверждена.

Ошибка не заменяется демонстрационными Экспертами, ценами или online-статусами.

# 14. Responsive, accessibility и визуальная приемка

Обязательные контрольные ширины: 320, 576, 768, 992, 1200.

На каждой ширине:

•  отсутствует горизонтальная прокрутка;

•  header/footer/navigation сохраняют принятую иерархию;

•  карточки, filters, forms и CTA доступны;

•  текст, таблицы, изображения и controls не обрезаны;

•  keyboard navigation и видимый focus работают;

•  формы имеют labels и понятные errors;

•  контент не меняет смысл между desktop и mobile;

•  нет скачков layout, мешающих основному действию.

Визуальная проверка проводится по актуальному source/Figma для конкретной страницы, а не по памяти или screenshot-замене.

# 15. Rollout и rollback

Для каждой поверхности используются явные режимы:

•  legacy_active — работает текущая версия;

•  nebula_preview — новая версия доступна super-admin/tester;

•  nebula_limited — ограниченный согласованный rollout;

•  nebula_active — новая версия является основной;

•  rollback_active — временно возвращено прежнее представление.

Переключение:

•  не меняет доменные данные;

•  имеет actor, time, reason, old/new value и build marker;

•  не разрывает активную пользовательскую сессию;

•  не создает второй URL без canonical решения;

•  позволяет вернуть предыдущую версию представления.

Новая поверхность не получает nebula_active, пока ее task-specific runtime и visual proof не пройдены.

# 16. Размещение управления в админ-панели

Не создается отдельная дублирующая «админка Oracle».

Используются существующие владельцы:

•  Настройка темы и Темы — active theme, preview, rollout/readback;

•  Языки (/{lang}/admin/language/list и существующая страница переводов) — создание, поиск и редактирование translation keys и переводов;

•  существующий SEO/translation contour — metadata;

•  G3.1 — содержимое и порядок блоков витрины;

•  G3.3 — review policy;

•  G3.4 — matching settings;

•  G3.6 — taxonomy/completeness;

•  G3.7 — eligibility/ranking;

•  G1/G2/G4/G6 — собственные operational settings.

На стороне theme settings требуется карта surface → layout version → rollout mode → rollout locales → build marker → last proof. Выбор rollout locales ссылается на существующие языки и управляет только допуском новой поверхности, не хранит копии ключей или переводов. Бизнес-настройки других задач там не дублируются.

В существующем разделе Языки должен быть доступен однозначный scope/filter для ключей Nebula и контроль покрытия по включённым локалям. Это расширение текущего translation-контура, а не новая страница с отдельной копией переводов.

# 17. Связанные задачи и зависимости

•  G3.1–G3.4 определяют продуктовые страницы и действия.

•  G3.6 определяет taxonomy/completeness input.

•  G3.7 определяет display/action eligibility и ranking.

•  G1/G2 определяют dialog, request, session, history, price, balance и paid behavior.

•  G4 определяет support/refund entry points.

•  G4 предоставляет утверждённые тексты support/refund/policy и legal-ready формулировки; G3.INT превращает их в translation keys и подключает переводы, не меняя их смысл.

•  G5.1 определяет события воронки.

•  G6 определяет availability, assignment и admission.

•  G3.5 принимает сквозной путь после task-specific acceptance G3.INT.

# 18. Ошибки и особые случаи

Обязательно обработать:

1.  route существует, а layout отсутствует;

2.  layout существует, но source status блокирует публикацию;

3.  backend вернул пустой список;

4.  Эксперт стал недоступен между render и CTA;

5.  цена изменилась после открытия страницы;

6.  пользователь авторизовался в другой вкладке;

7.  auth callback повторен;

8.  filter/query содержит недопустимое значение;

9.  pagination изменилась из-за обновления списка;

10.  translation key отсутствует;

11.  translation key существует только на русском или английском, но поверхность включают для другой локали;

12.  placeholder отсутствует, имеет неверный тип либо переведён как обычный текст;

13.  один key используется для двух разных смыслов;

14.  asset не загрузился;

15.  SEO metadata не определена;

16.  старая ссылка открывает новый route;

17.  partial rollout дает разные shells в одном journey;

18.  rollback выполняется во время активного диалога/consultation;

19.  cache показывает заблокированную анкету;

20.  direct action выполнен без разрешенной capability;

21.  demo data случайно попала в production build.

# 19. Что запрещено

•  публиковать статический export как рабочий сайт;

•  обслуживать одну бизнес-операцию двумя независимыми реализациями;

•  доверять цене, eligibility, balance или role из client-side markup;

•  сохранять demo profiles и фиктивные ratings;

•  менять accepted business rule ради удобства layout;

•  включать неподтвержденную страницу сразу для всех;

•  создавать отдельные translation, SEO, reviews, pricing или ranking settings внутри theme screen;

•  удалять rollback path до отдельного post-acceptance решения;

•  объявлять G3.INT принятой только по визуальному сходству.

# 20. Acceptance matrix

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| G3I-P01 | Гость открывает home | Новая верстка получает реальные публичные данные и корректный locale |
| G3I-P02 | Клиент открывает dashboard | Видит expert-only выдачу и свои разрешенные персональные блоки |
| G3I-P03 | Открыта country/city page | Применен primary regional scope; при нулевом результате показан явный general fallback с banner/readback, без обычных пользователей |
| G3I-P04 | Открыт профиль | Данные, price, availability, reviews и CTA совпадают с владельцами |
| G3I-P05 | Гость нажимает CTA | После auth восстановлены Эксперт, тема и вопрос |
| G3I-P06 | Клиент применяет filters | URL/readback, список и pagination согласованы |
| G3I-P07 | Нет eligible Экспертов в выбранном регионе | Показан regional-empty banner и same-filter general eligible fallback; если общий pool пуст — honest empty без фиктивных карточек |
| G3I-P08 | Эксперт стал busy/offline | CTA обновлена по актуальным capabilities |
| G3I-P09 | Цена изменилась | Видна актуальная цена; session snapshot создается только владельцем G2 |
| G3I-P10 | Повторен auth callback/form submit | Нет второго действия, request или диалога |
| G3I-P11 | Прямой unauthorized action | Server-side отказ без side effect |
| G3I-P12 | Отсутствует translation key | Фиксируется ошибка; другой язык или сырой key не подменяет контент молча |
| G3I-P13 | Динамические данные загружаются | Видим skeleton, а не demo content |
| G3I-P14 | Dependency временно недоступна | Безопасный degraded/error state и retry без дубля |
| G3I-P15 | Проверены 320–1200 | Нет clipping, overlap или горизонтальной прокрутки |
| G3I-P16 | Проверены keyboard/focus/forms | Основной путь доступен без мыши и ошибки понятны |
| G3I-P17 | Проверены canonical/hreflang/indexing | Публичные страницы индексируемы корректно, персональные — нет |
| G3I-P18 | Preview включен | Новую поверхность видят только разрешенные tester/super-admin |
| G3I-P19 | Limited rollout включен | Выбранная аудитория получает одну согласованную layout version |
| G3I-P20 | Выполнен rollback | Возвращено прежнее представление без потери пользовательских данных |
| G3I-P21 | Cache содержит stale profile | Заблокированная анкета не остается доступной для действия |
| G3I-P22 | Проверен production build | Demo profiles, фиктивные counters и нерабочие CTA отсутствуют |
| G3I-P23 | Переход в G1/G2 | Работает канонический dialog/request/session flow без параллельной логики |
| G3I-P24 | Инвентаризирована новая верстка | Каждая видимая системная строка имеет уникальный владелец и translation key; hardcoded production copy отсутствует |
| G3I-P25 | Включённая локаль готовится к rollout | Все обязательные ключи выбранной поверхности имеют проверенные переводы; неполная локаль не активируется |
| G3I-P26 | Super-admin меняет перевод | Значение редактируется в существующем разделе «Языки» и после cache refresh читается на целевой странице |
| G3I-P27 | Строка содержит число, имя или цену | Placeholder сохраняет тип и смысл, корректно форматируется и безопасно экранируется во всех целевых локалях |
| G3I-P28 | Super-admin запускает translation import | До записи видит target-only diff; язык, его глобальный статус и нецелевые ключи не меняются |
| G3I-P29 | Один элемент import-пакета невалиден | Весь batch отклонён без частичной записи; preimage остаётся доступен |
| G3I-P30 | Тот же пакет импортирован повторно | Результат 0 changes; дубликаты ключей и audit-событий не создаются |
| G3I-P31 | Выполнен rollback translation batch | Возвращены только значения этого batch; cache, admin и public readback совпадают с preimage |
| G3I-P32 | Запущена G3.5 | E2E gate получает идентифицируемую G3.INT build, полный i18n packet и task-specific proofs |

# 21. Критерии готового результата

1.  Все восемь G3 surfaces имеют явную route/layout/data/action карту.

2.  Shared shell и auth состояния интегрированы без отдельной второй навигации.

3.  Demo data отсутствует.

4.  Все CTA и forms имеют реальный server-side result.

5.  G3.6/G3.7 остаются единственными владельцами taxonomy/completeness и eligibility/ranking.

6.  G1/G2 остаются владельцами consultation и money behavior.

7.  Locale, SEO, auth intent и внешние URL сохранены.

8.  Выпущен полный реестр translation keys новой верстки, отсутствуют hardcoded production-строки.

9.  Для каждой включаемой Nebula-локали доказано 100% покрытие обязательных ключей выбранных поверхностей; неполная локаль fail-closed.

10.  Переводы редактируются и читаются обратно через существующий раздел Языки, без второй translation-админки.

11.  Translation import имеет dry-run/diff, preimage/hash, atomic result, audit, идемпотентный повтор, rollback и не может менять Language/status.

12.  Loading/empty/error/stale/degraded состояния доказаны.

13.  Visual proof выполнен на пяти ширинах по актуальному source.

14.  Unauthorized, duplicate, concurrent и stale cases не создают side effects.

15.  Preview, limited rollout и rollback доказаны.

16.  Admin settings не дублируют существующих владельцев.

17.  Для каждой поверхности есть build marker и runtime evidence.

18.  G3.5 явно потребляет принятую G3.INT build.

# 22. Development handoff и операционный handback

## До реализации

Игорь передает:

•  инвентаризацию текущих routes и backend actions;

•  карту Oracle / Nebula source pages и их актуальных статусов;

•  surface-by-surface mapping;

•  список demo/stub данных, подлежащих замене;

•  список конфликтов layout с действующими PM-ТЗ;

•  план поэтапного rollout/rollback;

•  список зависимостей и task-specific test plan.

До этого moderator/super-admin передаёт baseline существующих admin owners и отдельный I18N registry с результатами existing-key search, translations/readback и technical disposition. Игорь не повторяет операционную инвентаризацию как автор текстов.

## На QA

Игорь передает development evidence:

•  build marker и перечень измененных surfaces;

•  route/layout/data/action matrix;

•  proof реальных данных и server-side действий;

•  role/ACL и auth-intent proof;

•  locale/SEO proof;

•  список исправленных key_missing/broken_binding/hardcoded/runtime/import-safety gaps и build proof;

•  screenshots/visual comparison на пяти ширинах;

•  loading/empty/error/degraded proof;

•  duplicate/concurrent/stale/cache cases;

•  preview/limited rollout/rollback readback и audit;

•  список residuals;

•  готовность передать сборку в G3.5.

Moderator/super-admin отдельно передаёт итоговый translation-key registry, матрицу покрытия rollout-locales, import/readback/rollback evidence и подтверждение, что утверждённые значения отображаются. QA независимо проверяет интегрированный пакет перед G3.5.

# 23. Основание продуктового решения

•  functional-tz-quality-standard.md;

•  target-site-vision-g1-g3.md;

•  g1-g3-route-and-admin-ownership-matrix.md;

•  PM-ТЗ G1.2–G3.7;

•  Oracle / Nebula source page family;

•  существующий backend, routes, translations и admin Confideline.

# 24. Служебные сведения о документе

•  Task: G3.INT

•  Версия: 1.2

•  Дата: 2026-08-05

•  Приоритет: P0

•  Фаза: V3 client pilot

•  Парный технический контекст: codex-context-g3-int-layout-backend-integration.md