ОПЕРАЦИОННЫЙ ПАКЕТ · ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПУБЛИКАЦИИ

Операционный пакет G2.GEO «Восстановление и AI-заполнение контента страниц стран и городов»

Продуктовая постановка для вычитки и согласования с программистом.

# 1. Цель

Восстановить и поддерживать содержимое всех активных страниц стран и городов Confideline после того, как при обновлении шаблона ранее опубликованные данные перестали отображаться или были удалены из новых полей.

Заполнение выполняется через AI-процесс с использованием Codex, но итоговое содержимое должно управляться из существующей административной панели, проходить проверку человеком, публиковаться контролируемо и иметь возможность отката.

Результатом задачи является не набор файлов на диске, а полный и проверяемый контент на реальных страницах сайта.

# 2. Место G2.GEO в программе MVP

G2.GEO — обязательный P0 implementation package внутри второй глобальной цели. Пакет нужен для запуска MVP, но не меняет канонический реестр 30 функциональных задач и не подменяет финансовые задачи G2.1–G2.4.

Класс исполнения: OPS_FIRST + CONTENT_POLICY.

•  Codex подготавливает source-first inventory/draft и проверяемый пакет.

•  Moderator/super-admin проверяет diff, утверждает контент, публикует его через существующие country/geoname editors и выполняет admin/public readback.

•  Игорь не является владельцем текстов или публикации. Он подключается только при доказанном отсутствии/поломке field, route, binding, save/readback, version/audit/rollback capability.

•  Technical ticket содержит route, locale, entity, existing-field/key search, expected/actual, save/readback и screenshot/reproduction.

существующие страны и города + сохранённые source-пакеты + контролируемое обновление через Codex + проверка и публикация из админ-панели → заполненные country/city pages → актуальный публичный readback

Разделение ответственности:

•  G2.GEO отвечает за инвентаризацию, восстановление, AI-обновление, проверку, публикацию и откат контента;

•  G3.INT отвечает за подключение новой Oracle / Nebula-верстки к backend;

•  G3.2 отвечает за expert-only выдачу и фильтры на country/city pages;

•  G3.6 отвечает за единую таксономию специализаций;

•  G3.7 отвечает за eligibility и порядок Экспертов;

•  существующие country/geoname entities остаются владельцами географического справочника и URL;

•  существующие language/SEO-механизмы остаются владельцами языков, переводов и метаданных.

# 3. Исходная проблема

При обновлении шаблона страниц стран и городов старые данные были снесены или перестали попадать в новые поля страницы. При этом в локальном контуре проекта сохранились подготовленные материалы, manifest, отчёты и загрузчик для административной панели.

Поэтому задача состоит из двух разных действий:

1.  восстановить сохранённый контент там, где для страницы уже есть проверенный source-пакет;

2.  с помощью Codex подготовить новый или обновлённый draft только там, где source отсутствует, устарел или не соответствует актуальному шаблону.

Система не должна автоматически считать страницу пустой только потому, что старый field mapping изменился. Сначала проверяются новая форма, сохранённые данные, source-пакет и последняя опубликованная версия.

# 4. Текущая доказанная база и граница свежести

В локальном snapshot от 27 мая 2026 года зафиксировано:

•  39 страниц стран;

•  118 страниц городов;

•  157 страниц суммарно;

•  6 языковых вариантов на страницу;

•  942 исторические locale pages (157 × 6);

•  1884 подготовленных текстовых файла;

•  157 из 157 страниц имеют source linkage;

•  exact и hard near-duplicates в том snapshot не обнаружены.

3 июля 2026 года pre-fill inventory доказала потерю данных только на sampled-паре Armenia / Yerevan: в русской локали обеих карточек status panel показывал HTML missing, SEO incomplete, Фотографии: 0/2, FAQ: 0 и Localized page is not saved. Этот факт нельзя переносить на остальные страницы без свежей инвентаризации.

После восстановления Armenia / Yerevan маршрут inventory → dry-run → fill → admin readback → public readback был подтверждён на этой паре. 4 июля 2026 года отдельный ограниченный batch подтвердил admin status/readback для 30 страниц × 6 локалей = 180 locale pages без выявленных ошибок и публичный RU smoke для 30 из 30 URL.

Эти данные подтверждают наличие восстановительной базы, рабочего прототипа и частичного batch-прохода. Они не подтверждают полноту всей country/city-матрицы после обновления шаблона. До свежего полного inventory нельзя утверждать ни фактическое число потерянных страниц, ни фактический остаток восстановления.

До новой инвентаризации используется честный статус:

live_content_coverage = unknown_after_template_update source_package_coverage = historical_snapshot_available

29 июля 2026 года завершён ограниченный live-пилот пяти стран: Japan, South Korea, Mexico, Vietnam и Thailand. Для них повторно подтверждены 5/5 controlled before/after RU, 30/30 final source↔CMS canonical readback и 5/5 финальных RU visual checks. Статус пилота: complete.

complete относится к согласованному пятистрановому text-pilot. Он не подменяет отдельный будущий full-rollout всего country/city denominator:

•  фотографии остаются 0/2 и не входили в text-scope;

•  полный denominator и live coverage всех country/city locale pages не доказан.

Review пилота: H:\GPT-Codex\Confideline\reports\g2-geo-five-country-pilot-2026-07-29\review.html. Drift evidence после обновления source: H:\GPT-Codex\Confideline\reports\g2-geo-five-country-pilot-2026-07-29\VERIFIER-DRIFT.json.

Количество страниц в рабочем плане не должно навсегда фиксироваться числом 157. Актуальный denominator определяется свежим объединением активных country/city entities, локализованных страниц и manifest.

# 5. Продуктовый результат

После выполнения G2.GEO:

1.  каждая активная и индексируемая страница страны или города присутствует в едином реестре покрытия;

2.  для каждого активного языка видны статус, источник, версия draft и версия публикации;

3.  существующий проверенный материал восстановлен из source-пакета без ненужной генерации с нуля;

4.  Codex может подготовить draft для отсутствующего или устаревшего материала;

5.  AI не публикует текст самостоятельно;

6.  super-admin видит preview, результаты автоматической проверки и источник;

7.  публикация выполняется только после явного подтверждения;

8.  после публикации система читает данные обратно из админки и публичной страницы;

9.  неудачная публикация не уничтожает предыдущую рабочую версию;

10.  по каждой странице сохраняются история, автор действия, причина, source/prompt/model versions и rollback.

# 6. Границы задачи

## Входит

•  свежая инвентаризация всех активных стран, городов, локалей и публичных URL;

•  обнаружение пустых, частично пустых, несовместимых и устаревших страниц;

•  поиск и привязка существующих source-пакетов;

•  восстановление данных в актуальные поля country/geoname page;

•  подготовка draft через Codex при отсутствии или необходимости обновления материала;

•  preview и сравнение с последней опубликованной версией;

•  обязательная проверка качества до публикации;

•  одиночная и пакетная обработка с очередью, паузой и возобновлением;

•  контролируемая публикация;

•  admin и public readback;

•  версия, audit и rollback;

•  русские и английские служебные формулировки через существующую систему переводов;

•  status dashboard и отчёт о покрытии.

## Не входит

•  создание второго справочника стран или городов;

•  изменение geo URL без отдельного route/SEO-решения;

•  изменение списка специализаций и категорий Экспертов;

•  изменение логики выдачи, eligibility или ротации Экспертов;

•  разработка нового дизайна country/city pages;

•  автоматическая публикация сгенерированного AI-текста;

•  массовая генерация недоказанных локальных фактов;

•  замена юридических, медицинских, финансовых или экстренных рекомендаций;

•  автоматическое создание или замена фотографий без отдельного image workflow;

•  внешняя публикация панели, GitHub Pages или production deployment в рамках подготовки ТЗ.

# 7. Роли

## Super-admin

В MVP является единственной ролью, которая:

•  запускает инвентаризацию;

•  формирует или повторно формирует draft;

•  утверждает или отклоняет draft;

•  ставит публикацию в очередь;

•  выполняет rollback;

•  видит source, AI metadata, полный audit и технические ошибки.

Права в дальнейшем могут быть делегированы через существующий permissions-контур. Отдельная роль только для этой задачи не создаётся.

## Codex

Codex является инструментом подготовки и проверки контента, а не самостоятельным издателем. Он:

•  использует разрешённые source-материалы;

•  сохраняет смысл и полезные локальные особенности исходного текста;

•  адаптирует содержимое к актуальным полям шаблона;

•  создаёт только draft;

•  возвращает validation report и список сомнительных утверждений;

•  не принимает решение о публикации.

## Посетитель

Видит только опубликованную и прошедшую проверку версию. Не видит draft, prompts, источники, внутренние статусы и комментарии.

# 8. Канонические объекты

## Geo entity

Существующая страна или город с неизменяемым внутренним идентификатором и каноническим публичным URL.

## Locale page

Содержимое одной geo entity на одном языке. Все статусы, версии и проверки ведутся на уровне entity + locale.

## Source package

Сохранённый набор исходных и подготовленных материалов для конкретной страницы. Source package не равен публикации и не доказывает наличие текста на сайте.

## Draft version

Непубличная версия, полученная восстановлением, ручным редактированием или через Codex.

## Published version

Версия, фактически сохранённая в актуальных полях админ-панели и подтверждённая readback.

## Evidence record

Связка entity, locale, source hash, prompt/version, output hash, actor, timestamps, validation, publish/readback result и rollback reference.

# 9. Актуальный состав контента страницы

Для каждой country/city locale page проверяются и заполняются все поля, которые реально использует текущий шаблон:

•  Meta Title;

•  Meta Description;

•  H1;

•  SEO Text;

•  HTML Description;

•  H1 Hero;

•  H2 Hero;

•  Teaser Description;

•  содержимое hero card;

•  CTA-заголовок и CTA-текст;

•  FAQ: вопрос, ответ, порядок и признак активности;

•  alt, title и description для связанных изображений;

•  Open Graph title, description и image metadata, если эти поля присутствуют в актуальной форме;

•  robots/indexability policy, schema/structured-data bindings, canonical и hreflang, если они присутствуют в актуальном контракте;

•  признаки активности и отображения на сайте — только как read-only inventory/readback context;

•  другие обязательные поля, найденные свежей инвентаризацией формы.

entity ID, slug, canonical/public route, page-level is_active, show_on_main, robots/indexability policy, hreflang mapping и структура schema не являются AI-редактируемыми полями. Codex может подготовить только разрешённые локализованные текстовые значения. Любое изменение перечисленных административных или маршрутных атрибутов выполняется отдельно от AI-content pipeline явным действием уполномоченного пользователя.

Если поле было добавлено после выпуска ТЗ, оно попадает в реестр только после определения:

•  назначения;

•  источника;

•  обязательности;

•  допустимой длины и формата;

•  правила публикации;

•  поведения при отсутствии значения.

Неизвестное поле не заполняется догадкой.

# 10. Приоритет источников

Для каждого поля применяется следующий порядок:

1.  последняя подтверждённая опубликованная версия, если её можно безопасно прочитать;

2.  сохранённый source-пакет конкретной страницы;

3.  подтверждённый предыдущий export/readback;

4.  управляемые общие blocks и macro variables;

5.  новый Codex draft на основе разрешённых источников;

6.  ручное редактирование super-admin.

Если источники расходятся, система не выбирает один молча. Страница получает review_required, а в preview показывается diff и причина конфликта.

Codex не должен писать основной материал с нуля, если уже существует source-пакет. В этом случае его задача — безопасная адаптация, проверка и устранение несовместимости с актуальным шаблоном.

# 11. Требования к AI/Codex

Каждый AI-run должен иметь:

•  entity ID, type, slug и locale;

•  source package reference и hash;

•  prompt template ID и version;

•  model/route identifier без секретов;

•  дату запуска;

•  инициатора;

•  режим: restore, adapt, translate, repair или generate_missing;

•  draft output hash;

•  validation result;

•  список предупреждений и утверждений, требующих ручной проверки.

В MVP не требуется встраивать прямой вызов Codex API в административную панель. Допустимы два равноценных маршрута: export/import валидируемого job packet или передача job во внешний локальный Codex-runner с последующим импортом результата. Если Игорь выберет серверный job handoff, ключи и другие секреты хранятся только в штатном secret storage вне полей и ответов админ-панели. Super-admin никогда не вводит, не видит и не экспортирует ключ через интерфейс G2.GEO.

Независимо от выбранного маршрута результат Codex всегда создаёт draft. Прямой AI-ответ не запускает save, publish, activation или изменение route.

AI запрещено:

•  выдумывать статистику, цены, рейтинги, число Экспертов или их availability;

•  утверждать физическое присутствие сервиса или Экспертов в регионе без доказательства;

•  выдавать онлайн-консультацию за локальную офлайн-услугу;

•  обещать результат консультации;

•  делать медицинские, юридические или финансовые выводы;

•  использовать private client data;

•  копировать один и тот же текст на разные geo pages с заменой названия;

•  изменять URL, активность страницы или публикацию без отдельной команды.

Если подтверждённых локальных фактов недостаточно, текст остаётся нейтральным и описывает онлайн-формат, темы обращения и способ выбора Эксперта без выдуманных региональных особенностей.

# 12. Состояния locale page

Основной рабочий статус:

•  missing — обязательный контент отсутствует в актуальных полях;

•  source_ready — найден пригодный source-пакет;

•  draft — создана непубличная версия;

•  review_required — требуется решение super-admin;

•  approved — draft утверждён, но ещё не опубликован;

•  publish_queued — публикация поставлена в очередь;

•  published — save выполнен;

•  verified — admin и public readback подтвердили ожидаемый результат.

Дополнительные признаки:

•  stale — источник, prompt, template или опубликованная версия устарели;

•  validation_failed — draft не прошёл обязательную проверку;

•  publish_failed — save или readback не подтверждён;

•  rollback_required — обнаружен дефект опубликованной версии;

•  blocked_source — нет достаточного источника для безопасного draft;

•  inactive — geo entity или locale не должны публиковаться.

Ошибка не переводит страницу в verified. Повторный запуск продолжает ту же работу и не создаёт параллельную опубликованную версию.

# 13. Основной сценарий восстановления

1.  Super-admin запускает read-only inventory.

2.  Система собирает актуальные country/city entities, locales, routes, обязательные поля и readback.

3.  Для каждой locale page определяется полнота и source binding.

4.  Если source-пакет есть, система готовит restore/adapt draft.

5.  Если source отсутствует, Codex может создать generate_missing draft только из разрешённых источников.

6.  Выполняются форматные, SEO, duplicate, source-preservation и safety checks.

7.  Super-admin открывает preview и diff.

8.  Super-admin утверждает или отклоняет draft с комментарием.

9.  Утверждённая версия ставится в очередь публикации.

10.  Перед save повторно проверяются entity, locale, revision и актуальная форма.

11.  После save выполняются admin readback и public readback.

12.  Только успешный readback переводит страницу в verified.

13.  При несовпадении система сохраняет предыдущую версию и предлагает retry или rollback.

# 14. Пакетная обработка

Пакетный режим необходим для полного списка стран и городов.

Он должен:

•  работать по фиксированному snapshot списка;

•  показывать общее количество, обработано, проверено, опубликовано, ошибки и остаток;

•  иметь фильтры по type, locale, status и причине;

•  не публиковать draft без индивидуального или явно пакетного approval;

•  поддерживать pause, resume и safe retry;

•  не выполнять параллельные действия в одной браузерной/admin-сессии, если это может смешать DOM или entity;

•  сохранять idempotency и позицию очереди;

•  ограничивать число ошибок подряд и останавливаться при изменении формы;

•  не продолжать публикацию, если readback начал расходиться с ожидаемым payload.

Пакетное подтверждение допускается только после preview sampling и при одинаковом source/prompt/validation contract. Страницы с предупреждениями всегда требуют индивидуального решения.

# 15. Размещение в существующей админ-панели

Новый параллельный справочник не создаётся.

Используется существующий раздел:

Countries & Cities ├─ Countries /ru/admin/country/index ├─ Cities /ru/admin/geoname/index └─ Контент стран и городов

Новая страница «Контент стран и городов» является общей очередью и status dashboard, а не вторым редактором geo entities.

На ней доступны:

•  общая полнота и свежесть;

•  отдельные счётчики стран, городов, локалей и статусов;

•  фильтры;

•  ссылка в существующую карточку country/geoname;

•  source status;

•  draft/published versions;

•  preview/diff;

•  создание/export job packet для Codex и импорт draft-результата;

•  approve/reject;

•  publish/retry/rollback;

•  последние ошибки;

•  журнал действий;

•  export машинного отчёта.

Редактирование фактических полей остаётся в существующих:

•  /ru/admin/country/update?id=...;

•  /ru/admin/geoname/update?id=....

В списках Countries и Cities добавляются компактные колонки content coverage и ссылка в общую очередь. Настройки специализаций, выдачи Экспертов, ролей, цен и переводов здесь не дублируются.

# 16. Настраиваемые параметры

В админ-панели super-admin управляет:

•  включением AI-draft по отдельным режимам;

•  активной prompt version;

•  списком обязательных content fields;

•  допустимыми длинами полей;

•  duplicate и near-duplicate thresholds;

•  минимальными source-preservation thresholds;

•  размером batch;

•  максимальным числом ошибок подряд;

•  retry count и retry delay;

•  необходимостью индивидуального approval для разных типов изменения;

•  размером выборки ручной проверки;

•  сроком stale;

•  разрешёнными локалями;

•  правилами publish queue;

•  retention истории и evidence;

•  включением/выключением автоматических проверок.

Все числовые значения имеют отдельные поля, диапазоны, подсказки и validation. Изменение policy не переписывает уже опубликованную историю; новый run сохраняет применённый snapshot настроек.

Стартовые thresholds берутся из действующего geo QA contract. Они меняются только осознанно и с audit.

# 17. Preview, diff и подтверждение

Preview показывает:

•  актуальную опубликованную версию;

•  предлагаемый draft;

•  diff по каждому полю;

•  source и его дату;

•  режим AI-run;

•  validation result;

•  duplicate/source-preservation scores;

•  предупреждения;

•  ожидаемый публичный URL;

•  что произойдёт при публикации.

Кнопка публикации недоступна, если:

•  отсутствует обязательное поле;

•  validation содержит blocker;

•  source conflict не разрешён;

•  entity/locale/revision устарели;

•  public URL не определён;

•  нет rollback-версии или необходимого разрешения.

# 18. Публикация и readback

Публикация:

•  выполняется для одной entity + locale revision;

•  защищена от повторного save;

•  проверяет, что форма и поля не изменились после preview;

•  не активирует ранее неактивную geo entity без отдельного решения;

•  не меняет unrelated fields;

•  сохраняет preimage и publish evidence.

## Защита от повторной потери при обновлении шаблона

Любое изменение country/city template, формы или field mapping проходит обязательный regression guard:

1.  до миграции сохраняются versioned inventory, required-field contract, canonical route и per-field hashes для каждой затрагиваемой entity + locale;

2.  отдельно фиксируются read-only значения is_active, show_on_main, robots/indexability, canonical и hreflang;

3.  преобразование полей сначала выполняется в dry-run с явным mapping старого поля в новое;

4.  после миграции повторяются inventory и hashes, проверяется наличие всех required fields и сохранность значений;

5.  необъяснимое исчезновение поля, изменение hash, потеря locale или route mismatch блокирует завершение миграции и дальнейший batch publish;

6.  до устранения расхождения доступен откат к preimage, а affected revisions получают stale или rollback_required.

Миграция шаблона не считается завершённой только по факту успешного deployment: требуется доказанный pre/post comparison.

Admin readback подтверждает точные значения сохранённых полей и status panel.

Public readback подтверждает:

•  корректный HTTP result;

•  ожидаемый canonical URL;

•  locale;

•  H1 и обязательные visible blocks;

•  отсутствие raw placeholders;

•  отсутствие пустых обязательных sections;

•  отсутствие чужого geo-текста;

•  отсутствие server error.

Страница получает verified только после обеих проверок.

# 19. Rollback

Перед каждой публикацией сохраняется полная предыдущая версия затрагиваемых полей.

Rollback:

•  доступен super-admin;

•  требует причины;

•  восстанавливает только затронутую locale page;

•  не меняет geo entity ID, URL, taxonomy или expert assignments;

•  создаёт новую audit-запись;

•  выполняет admin и public readback;

•  не удаляет неудачную версию из истории.

Если preimage отсутствует, публикация блокируется.

# 20. Языки и переводы

Система использует существующий список активных языков и переводов.

•  Русский и английский входят в обязательную первую волну.

•  Остальные активные локали обрабатываются по manifest и launch plan.

•  Существующая локаль не считается готовой только потому, что язык включён глобально.

•  После включения языка проверяется его наличие в country/city form.

•  Неподдерживаемая locale page получает честный статус, а не автоматически скопированный русский или английский текст.

•  Shared interface labels используют translation keys.

•  Page-specific SEO text хранится как локализованный контент, а не как один общий UI key.

# 21. SEO и уникальность

Для каждой locale page обязательны:

•  заполненные Meta Title, Meta Description, H1 и SEO Text;

•  корректные длины;

•  отсутствие HTML в метаполях;

•  {{siteName}} там, где это требует действующий contract;

•  localized offer и FAQ blocks в HTML Description;

•  отсутствие запрещённых service tags и layout attributes;

•  отсутствие raw unknown placeholders;

•  отсутствие exact duplicates;

•  отсутствие hard near-duplicates без ручного исключения;

•  canonical и hreflang, согласованные с реальным URL;

•  корректная robots/indexability policy и schema/structured-data output согласно текущему серверному контракту;

•  отсутствие indexable пустой или placeholder-страницы.

Canonical, hreflang, robots и schema берутся из текущего route/SEO contract и проверяются readback. Codex не конструирует route, не меняет indexability и не генерирует произвольную структуру schema.

Различие только в названии страны или города не считается достаточной уникальностью.

# 22. Безопасность и качество содержания

Автоматические проверки обязаны выявлять:

•  PII и private данные;

•  обещание гарантированного результата;

•  медицинские, юридические и финансовые советы;

•  crisis/exergency statements;

•  фиктивные локальные факты;

•  утверждения об офлайн-присутствии;

•  выдуманные цены, availability, ratings и число Экспертов;

•  keyword stuffing;

•  повторяющийся boilerplate;

•  неправильный язык;

•  чужой geo name;

•  сломанные placeholders;

•  подозрительное сокращение или потерю основных тезисов источника.

Blocker требует исправления или ручного решения. Предупреждение не скрывается при пакетном approval.

# 23. Idempotency, concurrency и отказоустойчивость

•  Один entity + locale может иметь только одну активную publish operation.

•  Повтор одной команды возвращает прежний результат или безопасно продолжает незавершённую операцию.

•  Устаревший approval не публикует новую revision.

•  Изменение source, prompt, template или required fields делает старый approval недействительным.

•  Одновременное ручное редактирование приводит к conflict, а не к silent overwrite.

•  Ошибка Codex не меняет опубликованную версию.

•  Ошибка save не помечает страницу опубликованной.

•  Ошибка public readback не уничтожает доказательство admin save и переводит запись в publish_failed или rollback_required.

•  Сбой очереди не создаёт duplicate version.

# 24. Отчётность

Обязательный отчёт показывает:

•  актуальный denominator;

•  количество countries, cities и locale pages;

•  missing/source_ready/draft/review/approved/published/verified;

•  blocked_source, validation_failed, publish_failed, stale;

•  процент verified;

•  coverage обязательных полей;

•  количество exact/hard near duplicates;

•  source-linked coverage;

•  последние AI-runs и ошибки;

•  страницы без публичного readback;

•  страницы, требующие rollback;

•  дату и версию inventory.

Процент готовности рассчитывается только по текущему denominator и verified locale pages. Наличие source-файла не засчитывается как опубликованная страница.

# 25. Зависимости и единые владельцы

•  Country/Geoname entities и update forms — существующий geo admin.

•  Geo content queue, versions, AI-runs и readback — G2.GEO.

•  Public presentation — G3.INT.

•  Expert filters и regional pool — G3.2/G3.7.

•  Taxonomy — G3.6.

•  Translation keys и active locales — существующий Languages contour.

•  Canonical/hreflang/indexability — существующий SEO contour.

•  Shared disclaimer/macros — существующий content/macro owner.

•  Photos — существующий photo workflow; G2.GEO только сохраняет linkage и метаданные, если они входят в page content.

Один параметр имеет одного редактора. G2.GEO показывает read-only links на владельцев taxonomy, experts, routes и languages, но не копирует их настройки.

# 26. Acceptance-кейсы

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| G2G-P01 | Fresh inventory после смены шаблона | Получен актуальный denominator и список обязательных полей |
| G2G-P02 | Страница пустая, source-пакет существует | Создан restore/adapt draft без генерации основного текста с нуля |
| G2G-P03 | Страница частично заполнена | Preview показывает field-level merge и diff |
| G2G-P04 | Source-пакет отсутствует | Статус blocked_source или безопасный generate_missing draft с явными источниками |
| G2G-P05 | Source конфликтует с published readback | Статус review_required; silent overwrite запрещён |
| G2G-P06 | Codex draft прошёл проверки | Draft доступен для ручного approval, но не опубликован |
| G2G-P07 | Draft имеет blocker | Publish action недоступна |
| G2G-P08 | Super-admin отклонил draft | Причина сохранена, public page не изменилась |
| G2G-P09 | Super-admin утвердил draft | Зафиксированы actor, revision и policy snapshot |
| G2G-P10 | Повторная команда approval | Не создаёт второй approval или publish |
| G2G-P11 | Форма изменилась после preview | Публикация останавливается и требует новой inventory/review |
| G2G-P12 | Успешный save | Admin readback совпадает с approved payload |
| G2G-P13 | Public readback успешен | Locale page получает verified |
| G2G-P14 | Admin save успешен, public readback нет | Страница не получает verified; создаётся retry/rollback action |
| G2G-P15 | Raw placeholder попал в output | Validation блокирует публикацию |
| G2G-P16 | Другой geo name в тексте | Validation блокирует публикацию |
| G2G-P17 | Exact duplicate другой страницы | Validation блокирует публикацию |
| G2G-P18 | Hard near-duplicate | Требуется rewrite или документированное ручное исключение |
| G2G-P19 | AI выдумал offline presence или статистику | Safety validation блокирует публикацию |
| G2G-P20 | Страница неактивна | Batch не активирует и не публикует её автоматически |
| G2G-P21 | Две publish-команды для одной locale page | Выполняется не более одной операции |
| G2G-P22 | Ручное редактирование во время очереди | Срабатывает revision conflict, silent overwrite отсутствует |
| G2G-P23 | Batch поставлен на pause | Позиция и результаты сохранены |
| G2G-P24 | Batch возобновлён | Уже verified страницы не публикуются повторно |
| G2G-P25 | Несколько ошибок подряд | Batch останавливается по управляемому threshold |
| G2G-P26 | Rollback опубликованной версии | Восстановлен preimage, выполнен повторный readback |
| G2G-P27 | Rollback без preimage | Действие блокируется |
| G2G-P28 | Locale включена глобально, но отсутствует в form | Locale не считается готовой; создаётся blocker |
| G2G-P29 | Country public URL и city SEO URL имеют разные patterns | Readback использует canonical route из актуальной entity, а не guessed slug |
| G2G-P30 | Проверка доступа | Операции изменения доступны только super-admin в MVP |
| G2G-P31 | Источник или prompt обновлён | Старый approval становится stale |
| G2G-P32 | Публичная страница содержит обязательные блоки | H1, content, FAQ/offer и metadata подтверждены readback |
| G2G-P33 | В manifest есть страница, которой нет в активном CMS | Она показана как reconciliation issue, не включена молча в denominator |
| G2G-P34 | В CMS есть активная страница без manifest/source | Она включена в denominator и получает blocked_source |
| G2G-P35 | Фото отсутствуют, текст готов | Статусы text и photo показываются раздельно; отсутствие фото не маскируется |
| G2G-P36 | Export отчёта | Машинный отчёт совпадает с видимыми счётчиками админки |

# 27. Definition of Done

G2.GEO считается реализованной только если:

1.  fresh inventory охватывает 100% активных country/city locale pages;

2.  denominator и route mapping сохранены;

3.  100% обязательных страниц имеют source status;

4.  каждая indexable locale page имеет approved content или явный blocker;

5.  все published pages прошли admin и public readback;

6.  exact duplicates и неразрешённые hard near-duplicates отсутствуют;

7.  source-preservation и safety blockers равны нулю;

8.  raw placeholders и чужие geo names отсутствуют;

9.  batch resume/idempotency/concurrency проверены;

10.  rollback проверен минимум на одной тестовой country и city locale page;

11.  super-admin видит coverage, errors, versions и audit;

12.  текущие verified / denominator и остаточные blockers переданы в evidence packet.

# 28. Граница доказательства

Следующее не является доказательством готовности сайта:

•  наличие Markdown/HTML/DOCX-ТЗ;

•  существование 157 локальных source-пакетов;

•  старый PASS отчёта от 27 мая;

•  успешный live fill одной пары от 3 июля;

•  частичный batch 30 страниц × 6 локалей и RU smoke 30/30 от 4 июля;

•  наличие скрипта загрузки;

•  красивый preview;

•  успешный ответ Codex без admin/public readback.

Готовность подтверждает только свежая инвентаризация, контролируемая публикация и readback актуальных публичных страниц.

# 29. Операционный handoff и техническая эскалация

Основной handoff получает moderator/super-admin: inventory → source reconciliation → Codex draft → human review → controlled publish → admin/public readback → rollback evidence. Существующие country/geoname, languages, SEO, taxonomy и expert listing остаются единственными владельцами своих данных.

Игорь получает только scoped change request, если capability probe доказал missing/broken field, route, binding, persistence, versioning, idempotency, audit, rollback или runtime behavior. Он выбирает техническую реализацию этого gap, но не пишет и не утверждает контент.

codex-context-g2-geo-content-restoration.md является диагностическим контекстом для такой эскалации и автоматизированного Codex-runner, а не безусловным поручением разработчику выполнить контентную работу.

# Служебные сведения о документе

Версия: 1.0

Дата: 2026-07-29

Приоритет: P0

Тип: G2 implementation package; не новая строка канонического реестра 30 задач

Владелец постановки: Product Owner / Project Manager Nebula

Связанный технический контекст: codex-context-g2-geo-content-restoration.md

Статус постановки: etalon_spec_ready_runtime_population_open